Hei,

I forbindelse med pågående rørfornyingsarbeid ønsker vi å gi en tydelig oversikt over hvordan arbeidet vil påvirke vannbruk og tilgang til leiligheter i de kommende ukene.

1. Lufterør (arbeid fra tak)

Ved fornying av lufterør fra tak vil følgende gjelde:

- Vannet stenges med hovedstoppekran i perioden arbeidet pågår

- Det blir satt teip på vannkraner, toalett, osv. kun i leiligheter i 4. etasje

- Øvrige leiligheter har ikke teip, men vannet er likevel stengt i arbeidstiden via hovedstoppekran

2. Bunnledninger

Ved fornying av bunnledninger gjelder følgende:

- Vannet stenges med hovedstoppekran i arbeidstiden

- Det blir ikke satt teip i noen leiligheter

3. Fellesvaskeri

Fellesvaskeriene vil ikke kunne benyttes i perioder hvor det utføres arbeid på bunnledningene. Dette skyldes at vannet vil være stengt i hele arbeidsperioden, som angitt i fremdriftsplanen.

4. Tilgang til leiligheter og boder

I forbindelse med begge typer arbeider (lufterør og bunnledninger) er det nødvendig med tilgang til leiligheter og tilhørende boder.

Vi ber alle beboere sørge for at det er ryddet og tilgjengelig slik at arbeidet kan utføres uten hindringer.

Dersom nøkkel/nøkler ikke allerede er levert inn, må dette gjøres snarest.

5. Vann – tider og bruk

Vannet stenges i følgende tidsrom i arbeidsperioden:

- Mandag–onsdag: kl. 08:00–20:00

- Torsdag: kl. 08:00–12:00

Utenom disse tidene (morgen, kveld og natt) kan vann og avløp brukes som normalt.

6. Fremdriftsplan og ukeoversikt

Eksakt tidspunkt for arbeid i den enkelte oppgang fremgår av fremdriftsplan på infotavler i første etasje samt på nettsiden haralokka.no under fanen «Rørfornying».

Lufterør

Haraløkka 26–36: uke 17

Bølerlia 66–72: uke 18

Bølerlia 54–64: uke 19

Bølerlia 149–159: uke 20

Bølerlia 139–147: uke 21

Bølerlia 127–137: uke 22

Bølerlia 117–125: uke 23

Bunnledninger

- Haraløkka 14–18: uke 17

- Haraløkka 20–24: uke 18

- Haraløkka 26–30: uke 19

- Haraløkka 32–36: uke 20

- Bølerlia 66–72: uke 21–22

- Haraløkka 54–64: uke 23–24

- Bølerlia 149–159: uke 25–26

- Bølerlia 139–147: uke 27–28

- Bølerlia 137–133: uke 33

- Bølerlia 127–131: uke 34

- Bølerlia 117–125: uke 35–36

- Bølerlia 117–131: uke 37

- Haraløkka 2–6: uke 38

7. Midlertidige toaletter

Det vil være satt opp toaletter utenfor blokkene der arbeid pågår, som kan benyttes av beboere.

8. Viktig informasjon

Vi har dessverre ikke mulighet til å gjøre individuelle tilpasninger i gjennomføringen av arbeidet. Vann må stenges i oppgitte tidsrom for at arbeidene skal kunne utføres sikkert og effektivt.

9. Spørsmål?

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med teknikere:

Lufterør: Erik Bjurman, telefon +47 474 83 984

Bunnledninger: Marcus Larsson, telefon +47 901 10 265