Informasjon fra Styret

(November 2025)

OBS:

Ikke svar på denne e-posten (haralokka@styremail.no) dersom du har spørsmål. Denne         e-posten benyttes kun til å sende ut informasjon til beboerne via Norian-portalen.

Styret anbefaler å sende e-post til en av de e-postadressene du finner nederst på dette infoskrivet

Haralokka.no

Vi oppfordrer alle beboere til å ta en titt på nettsiden vår haralokka.no før dere kontakter oss via e-post eller mobil. Der vil dere finne masse nyttig informasjon. Siden oppdateres regelmessig.

Det er viktig at alle beboere sender e-post til styret@haralokka.no dersom dere har endret e-post adresse.

Oversikt Vedlikehold

Som dere sikkert vet så ble fasaderehabiliteringen (FRHB) nedstemt på den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) som ble avholdt 30. oktober. Under vil dere finne en oversikt på planlagte og pågående prosjekter. Denne informasjonen er også å finne på nettsiden vår under fanen «Oversikt Vedlikehold». Det var mange vedlikeholdsprosjekter som var bakt inn i FRHB, som nå må tas tak i.

Pågående Prosjekter:

- RØRFORNYING: Proline er godt i gang med prosjektet. Del 1: «Leilighet og Stammer» vil bli ferdigstilt i uke 14 neste år.

Del 2: starter i uke 15. Fremdriftsplanene for disse heter «Bunnledninger», og «Lufterør». Alle planene ligger ute på nettsiden vår under fanen «Rørfornying», og del 2 vil bli hengt opp på informasjonstavlene i første etasje i uke 11. Alle nøkler vil bli levert tilbake når prosjektet er ferdigstilt. Mer informasjon om hvordan dette utføres i praksis vil bli distribuert når prosjektet nærmer seg slutten.

- FIBERNETT: Transtema (et firma som jobber på vegne av Telia) har gravd grøfter og drillet hull til fiberkablene i mange uker. De vil trenge tilgang til leilighetene våre fremover. Fremdriftsplanene ble sendt ut på e-post 20. oktober. Denne ligger også ute på nettsiden vår under fanen «Nyheter».  I tillegg så vill Transtema henge opp informasjonsskriv på inngangsdørene til samtlige leiligheter, minimum 14 dager før de trenger tilgang til gjeldende boenheter.

Planlagte Prosjekter:

- DRENERING: På GF i mai 2025 ble drenering av 4 av borettslagets 12 blokker vedtatt. Se sak nr. 9 under fanen «Arkiv Protokoller Generalforsamlinger» på nettsiden vår. Antatt oppstart for prosjektet er november/desember 2025.

- VINDUER: Etter at FRHB ble nedstemt på EGF så har mange beboere ønsker at styrer skal hente inn pristilbud på skifte av vinduer og balkongdører. Vi jobber nå med å finne solide firmaer som kan utføre oppgaven. Når disse er kvalitetssikret, så vil styret sende ut en e-post til dere for å finne ut av hvor mange som er interessert. Avhengig av antall så er det mulig å forhandle frem en kvantumsrabatt. Styret vil sende ut en e-posten med priser per vindu/balkongdører, mulig oppstart, vindusspesifikasjoner osv., så fort vi får tilbakemeldinger fra leverandørene. De som ikke benytter e-post vil motta den samme informasjonen i postkassene sine.

- VANNLEKASJER 3-4 ETASJE: Styret har en liste på 16 beboere som har problemer med diverse vannlekkasjer i 3-4 etasje. Utbedringen av disse vil ha gjennomføres i januar/februar 2026.

- DRENERING OG ISOLASJON AV SAMTLIGE KJELLERVEGGER: Både på EGF 30. oktober 2025 og via e-poster i etterkant, så har styret mottatt tilbakemeldinger om at dette er noe mange beboere ønsker. Vi vil legge saken frem på GF i mai 2026. Dersom du/dere ønsker mer informasjon så anbefales det å gå inn på de 2 lenkene som ligger på nettsiden vår under fanen «Oversikt Vedlikehold», overskrift «1. Rehabilitering av Fasadene».

- NYE LÅSESYSTER TIL INGANGSPARTIENE: Som nevnt i innkallingen til EGF så er disse gamle og slitte. Styret vil se på om vi, med de eksisterende dørene, kan finne en digital løsning. Dvs. at fysiske nøkler ikke lengre vil være nødvendig, og at dørene kan åpnes med en brikke/kort/app-løsning. Vi må også se på hva som er mulig å gjøre med postnøkkelsystemet. Forhåpentligvis vil dette bli utført i løpet av 2026.

- INNGANGSPARTIENE: I innkallingen til EGF så blir det påpekt at noen av disse har behov for vedlikehold. Bla. er enkelte av stolpene til de som inngangspartiene som stikker ut fra fasaden plaget av rust. Styret vil finne et firma som kan ta tak i dette. Forhåpentligvis vil dette bli utført i løpet av 2026.

Kontaktinformasjon

VAKTMESTER:

Driftslederen vår Jan Andreas Krog kan treffes på tlf. 918 13 278 eller via vaktmester@haralokka.no.

ØKONOMI:

Vår forretningsfører er NORIAN. Kontaktpersonen heter Magnus Arneberg-Bauer og kan nås på tlf. 229 11 350 og/eller magnus.arneberg-bauer@norian.no Alt vedrørende økonomi favner under hans ansvar.

ELBIL-LADERNE I GARASJENE, OG FAKTURERING

Rami Hage kan kontaktes dersom noen har problemer med ladning, fakturering osv. Send e-post til elbil.haralokka.borettslag@gmail.com, eller ring han på tlf. 944 84 664.

ELBIL- LADERNE UTE, PARKERINGSPLASSER OG GARASJENE

Kim Andre Aarnes kan kontaktes på enten garasjer.haralokka@gmail.com eller parkering.haralokka@gmail.com. Tlf: 413 17 376.

Han har også ansvaret for leie av oppbevaringsplass for kano og kajakker. Den ligger mellom Bølerlia 125 og 127.

UTEOMRÅDER:

For uteområder beplantning, trær, lekeplasser osv. så kan du kontakte Jeanette Askautrud på uteomrader@gmail.com eller tlf. 470 64 283.

Hun har også ansvaret for å ta kontakt med det firmaet som vasker trappeoppgangene våre.

OBS: Husk ta bilde(r) dersom forespørselen gjelder en klage på utilfredsstillende utført arbeid.

HMS OG FORSIKRINGSSAKER (Gjensidige)

Spørsmål og forslag til HMS sendes til Thor F. Sletten på enten e-post styret@haralokka.no eller tlf. 997 05 122.

STYRELEDER:

Alle henvendelser som ikke havner under de ovennevnte kategoriene kan sendes til styreleder Terje Mehlum Mork på e-post styret@haralokka.no eller tlf. 911 09 855.

VALGKOMITEEN:

Dersom du er interesser i å ta på deg ett styreverv, så kan du kontakte Pentti på: pentti_lilleberg@yahoo.se.

Husk å gjør dette før 1. mars. Dette er fristen for å sende inn saker til den ordinære generalforsamlingen som blir avholdt i mai hvert år.

Med Vennlig Hilsen

Styret i Haraløkka Borettslag